|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Logramos cerrar todos los hitos de desarrollo (H0 a H9), terminando harto antes del tope de la Carta Gantt. Lo que realmente nos ayudó fue: en vez de ir a codear a lo loco, dejamos la especificación técnica y los 24 casos de uso totalmente cerrados. Gracias a eso, pudimos apoyarnos con inteligencia artificial y uso de metodología SDD para delegar el desarrollo del código sin perder el rumbo. El verdadero desafío fue definir bien los objetivos desde el día uno y hacer todo para cubrir los 5 roles clave (jefe de proyecto, desarrollador, DBA, QA y diseño) siendo apenas dos en el equipo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Cumplir 5 roles siendo apenas dos fue el reto más pesado, pero lo sacamos adelante alternando funciones sobre la marcha. Como planeamos toda la arquitectura y los requisitos antes de codear, pudimos delegar buena parte del código a la IA y enfocarnos en lo difícil: cumplir con los objetivos de cada rol sin desordenarnos. Para mantener el control, actualizamos la RACI indicando si estábamos actuando como JP, dev, DBA, QA o diseñador; así la distribución de horas del EDT queda impecable.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Como profesional en formación considero que hice un trabajo muy bueno, las decisiones que se tomaron y como discutimos la solución son lo que realmente hoy dio vida al proyecto, antes de crear el mejor código decidimos crear la mejor propuesta posible, con objetivos alcanzables y reales en relación al mercado, usamos tecnologías que conocíamos y apuntamos a donde el mercado realmente tiene una necesidad, en lo personal, mejoraría mucho más la comunicación de mi parte y como expresar donde pienso que se necesitan mejoras, necesito experiencia y explorar nuevas tecnologías para en un futuro tomar aun mejores decisiones.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

La principal inquietud es cómo dimensionar esta idea de startup a un proyecto real, como poder llevarlo al mercado que sea competitivo y poder sacar ROI de el, que empresas o personas realmente quieran sumarse y usarlo como herramienta de trabajo, debemos quizás mudar la arquitectura a cloud en un futuro y ahí es donde tengo mis dudas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Respuesta del equipo: No se considera necesario redistribuir las actividades ya definidas en la Matriz EDT y RACI: la asignación de roles (Pablo — Jefe de Proyecto / Analista Programador; Ignacio — DBA / QA / Diseñador) funcionó durante toda la Fase de Desarrollo. Sí se agregarán explícitamente, para las fases restantes, las actividades de preparación de la demostración en vivo y de los manuales de usuario.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Muy ameno, siempre nos preocupamos de tener listo en papel el proyecto antes de codearlo, de definir bien que resolvemos, que necesita el mercado, y como lo solucionaremos, ambos pulimos nuestros conocimientos y pensamos en un saas que no solo fuera algo para el DUOC sino un producto real para el mercado. La comunicación y distribución de responsabilidades es algo que si o si debo yo al menos mejorar, tambien mis conocimientos técnicos y criterio como profesional.