Guía del Estudiante — Fase 1: Definición del Proyecto

Proyecto APT “MercadoNacional” (MERNAC) — Marketplace B2B de licitaciones privadas

Asignatura PTY4614 · Capstone · Duoc UC, Sede Puente Alto

# PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla con la información de los integrantes del equipo.

| Nombre estudiante | Pablo Renato Carrera Cabello Ignacio Antonio Carrera Cabello |
| --- | --- |
| Rut | 20.560.792-7 20.224.646-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto, competencias del perfil de egreso y áreas de desempeño que se ponen en práctica.

| Nombre del proyecto | MercadoNacional (MERNAC) |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño(s) | Programación web, gestión de proyectos informáticos, modelamiento y programación de base de datos, aseguramiento de calidad. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas de sistematización del desarrollo y mantenimiento. Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. Construir modelos de datos escalables en el tiempo. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas de la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

Campos que describen el proyecto en detalle y justifican su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto pretende dar respuesta a una situación o problemática. En Chile, las compras del Estado cuentan con Mercado Público como plataforma de licitación centralizada, pero no existe un equivalente para las licitaciones privadas entre empresas con giro comercial vigente. Hoy ese proceso ocurre de manera informal: quien publica un proyecto llega solo a los proveedores que ya conoce, los requisitos se declaran en texto libre y se revisan a mano, y no queda un registro estructurado ni un historial de reputación que acompañe a la empresa de un proceso a otro. Se escogió este tema porque permite abordar, a la vez, cuatro problemas concretos del mercado privado chileno: (1) descubrimiento limitado a la red de contactos de quien publica; (2) verificación manual de requisitos declarados en texto libre, sin garantía de que el postulante realmente los cumple; (3) ausencia de trazabilidad estructurada del estado de cada proceso; y (4) falta de un historial de comportamiento que viaje con la empresa entre procesos. Es un tema relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque exige construir, desde cero, un sistema con reglas de negocio no triviales (compliance bloqueante, cierre automático sin procesos programados, reputación que nunca decide por sí sola) sobre una arquitectura en capas verificable con pruebas. El proyecto se ubica en el mercado nacional chileno, sin acotarse a una región o rubro específico, y sus principales afectados son las empresas con giro comercial vigente —persona natural con giro o persona jurídica— que hoy licitan o buscan proveedores de forma informal. El aporte de valor de MERNAC es ofrecer, sin intermediarios, un canal donde publicar y postular con confianza: compliance estructurado en la postulación y reputación persistente basada en evaluación mutua entre publicador y adjudicatario. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | MERNAC es una plataforma web que permite a empresas con giro comercial vigente —validado contra el Servicio de Impuestos Internos (SII)— publicar licitaciones privadas con requisitos obligatorios y deseables, postular a las de terceros acreditando requisito por requisito que cumplen, y construir reputación pública con cada proceso adjudicado mediante evaluación mutua entre publicador y adjudicatario. La plataforma no participa del negocio: no procesa pagos, no decide adjudicaciones ni suspende cuentas automáticamente por reputación; solo entrega la información estructurada para que las empresas decidan con más criterio. El proyecto contará con integración a un servicio externo (el SII, resuelto en esta fase mediante SiiMockService) para validar identidad comercial, y con dos aplicaciones Angular sobre una misma API en Spring Boot: una orientada al negocio (empresas y visitantes) y otra a la administración de la plataforma (quince mantenedores). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, en particular con las competencias de desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el desarrollo y mantenimiento; gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones; construir modelos de datos escalables en el tiempo; y realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas de la industria. Estas competencias son necesarias porque MERNAC exige, simultáneamente, una arquitectura de software sólida, un modelo de datos que sostenga reglas de negocio estrictas, y una suite de pruebas que respalde cada regla. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales están relacionados con el trabajo práctico en la creación de sistemas informáticos completos: diseño y arquitectura de software, desarrollo backend y frontend, modelamiento de bases de datos, diseño de interfaz y aseguramiento de calidad. Estos intereses se ven reflejados de forma directa en el proyecto, ya que MERNAC exige cubrir cada una de estas áreas dentro de un equipo de solo dos personas. Desarrollar este proyecto nos acerca a la realidad que enfrentaremos al titularnos, ya que exige tomar decisiones de diseño, planificación y calidad bajo las mismas restricciones de tiempo y recursos que un proyecto de software real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El semestre de la asignatura Capstone (PTY4614) se extiende por 18 semanas (26-08-2026 al 30-12-2026), con una dedicación de 20 horas semanales por integrante (40 horas-hombre semanales para el equipo, 720 horas-hombre totales según la Matriz EDT). Los materiales requeridos son: (1) computadores para el desarrollo y la documentación; (2) Angular y Java 21 con Spring Boot para frontend y backend; (3) PostgreSQL como motor de base de datos; y (4) Docker y Docker Compose para el despliegue en contenedores. No existen factores externos que impidan el desarrollo del proyecto: la única dependencia externa real, el Servicio SII para validar RUT y giro, se resuelve en esta fase con SiiMockService, un doble de prueba con la misma interfaz que tendría el servicio real, aislado detrás de una interfaz de servicio para poder sustituirlo sin impacto en el resto de la capa de negocio. El principal factor a monitorear es que el equipo, de solo dos integrantes, cubre los cinco roles del EDT (Jefe de Proyecto, Analista Programador, DBA, QA y Diseñador); esto se mitiga con sincronizaciones semanales para revisar avance y riesgos, y con un backlog de diez hitos que se trabajan en orden estricto. Dado el alcance planificado (42 requerimientos funcionales, 23 no funcionales y 24 casos de uso) y la dedicación semanal comprometida, el desarrollo del proyecto es factible dentro de las 18 semanas del semestre académico. |

# PARTE II

4. Objetivos

Objetivos generales y específicos del Proyecto APT.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web marketplace B2B (MercadoNacional / MERNAC) que permita a empresas con giro comercial publicar y postular a licitaciones privadas, validando el cumplimiento de requisitos y construyendo reputación por cada proceso adjudicado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar registro y autenticación con validación de RUT y giro contra el SII. Desarrollar la publicación de licitaciones con requisitos obligatorios/deseables y documentos de bases. Implementar la postulación con declaración de cumplimiento bloqueante para requisitos obligatorios. Construir la matriz comparativa y la adjudicación con motivo. Implementar la evaluación mutua, el cálculo de reputación y los niveles de prestigio. Entregar paneles de trazabilidad, bitácora y dos reportes exportables a PDF/XLS. Integrar notificaciones por correo para los ocho eventos de acción del sistema. Construir la aplicación secundaria de mantenedores (15 mantenedores administrativos). |

5. Metodología

Metodología de trabajo utilizada para resolver el Proyecto APT.

Descripción de la Metodología Se utilizará la metodología en cascada, con cinco fases secuenciales: Planificación, Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas y QA, e Implementación y Cierre. Se optó por esta metodología clásica —y no por un enfoque ágil puro— porque los requerimientos del sistema (42 RF, 23 RNF y 21 reglas de negocio) pueden especificarse con precisión desde el inicio a través del Informe ERS y el Documento de Casos de Uso, y porque el equipo académico se evalúa por fases con entregables e hitos formales bien definidos (Acta de Constitución en la semana 2, cierre de Análisis y Diseño en la semana 6, cierre del proyecto en la semana 18). Dentro de la fase de Desarrollo, el trabajo se organiza en diez hitos secuenciales (H0 a H9) definidos en el backlog de construcción: cada hito corresponde a uno o más paquetes de trabajo de la Matriz EDT y se cierra por completo —incluyendo sus pruebas— antes de avanzar al siguiente, sin adelantar módulos posteriores aunque parezcan sencillos. Esta forma de trabajar combina la trazabilidad propia de la metodología clásica con un orden de ejecución incremental dentro de cada fase. Dado que el proyecto es grupal, las funciones se distribuyen según los cinco roles de la Matriz EDT: Pablo Renato Carrera Cabello asume los roles de Jefe de Proyecto y Analista Programador (coordinación del proyecto, arquitectura, desarrollo backend y frontend, integración con el SII); Ignacio Antonio Carrera Cabello asume los roles de DBA, QA y Diseñador (modelo de datos y PostgreSQL, mockups e interfaz, pruebas unitarias e integración). Ambos participan de las decisiones de alcance y planificación y se sincronizan semanalmente para revisar avance y riesgos.

6. Evidencias

Evidencias que serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final del Proyecto APT.

| Tipo de evidencia(avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición de Proyecto APT | Documento que define el Proyecto APT a realizar (esta guía). | Definir el proyecto que se trabajará durante el Capstone. |
| Avance | Acta de Constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites, objetivos, riesgos y presupuesto del proyecto. |
| Avance | Informe ERS | Especificación de requisitos de software según IEEE 830. | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto. |
| Avance | Planilla de Requerimientos | Documento con los 42 requerimientos funcionales y 23 no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Documento de Casos de Uso Extendido | Documento que describe las 24 interacciones del usuario con el sistema (CU-01 a CU-24). | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mockups y prototipo navegable | Maqueta y prototipo HTML semifuncional con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual cómo luce el sistema. |
| Avance | Matriz EDT y Costos de Fases | Descomposición de tareas con horas por rol y costeo por fase. | Planificar y costear el esfuerzo del proyecto en horas-hombre. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto distribuido en las 18 semanas del semestre. | Organizar las fechas para la realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Documento de Arquitectura (DAS) | Documento que define la arquitectura de software y los requisitos de calidad del sistema. | Definir los requisitos de calidad y el diseño técnico del sistema. |
| Final | Aplicación web principal y secundaria | Entrega del 100% del sistema (Angular + Spring Boot + PostgreSQL) con todos los módulos y el panel de mantenedores. | Entrega del producto completo comprometido en el Acta. |
| Final | Suite de pruebas automatizada | Pruebas unitarias e integración con cobertura de las 21 reglas de negocio. | Certificar la calidad del producto y sus procesos. |
| Final | Manuales de usuario y capacitación | Documento que describe el uso del sistema para los usuarios finales. | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema. |
| Final | Acta de cierre de proyecto | Documento que formaliza el cierre del proyecto. | Dar por finalizado el proceso de desarrollo del producto. |

7. Plan de Trabajo

Planificación del Proyecto APT por competencia, actividad, recursos, duración y responsable.

| Competencia o unidad de competencia | Nombre de Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Acta de Constitución de proyecto | Definir alcance, objetivos, equipo, hitos, presupuesto y riesgos iniciales del proyecto. | Computador y plantilla de Acta de Constitución | Sem. 1 (26-08 a 01-09) | Pablo Carrera (JP/AP) | Se apoya en el Acta de proyectos anteriores como referencia de formato. |
| Gestión de proyectos | Organización del equipo | Distribuir los cinco roles del EDT (Jefe de Proyecto, Analista Programador, DBA, QA, Diseñador) entre los dos integrantes. | Computador y Matriz EDT | Sem. 1 (26-08 a 01-09) | Todo el equipo | Un equipo de 2 personas cubriendo 5 roles queda registrado como riesgo en el Acta. |
| Gestión de proyectos | Aprobación del Acta | Validar el Acta de Constitución con el docente guía y cerrar formalmente la fase de Planificación. | Computador y documento del Acta | Sem. 2 (02-09 a 08-09) | Pablo Carrera (JP/AP) | Hito de la Acta: cierre de Planificación en semana 2. |
| Análisis de requerimientos | Definición de requerimientos generales | Identificar a alto nivel los módulos y necesidades del sistema (Cuentas, Licitaciones, Postulaciones, Adjudicación, Reputación, Reportes, Administración). | Computador y documentos | Sem. 2 (02-09 a 08-09) | Todo el equipo | Base para la Planilla de Requerimientos de la fase siguiente. |
| Análisis de requerimientos | Captura de requerimientos específicos | Detallar los 42 requerimientos funcionales y 23 no funcionales del sistema. | Computador y Planilla de Requerimientos | Sem. 3 (09-09 a 15-09) | Todo el equipo | Se apoya en la especificación funcional del proyecto ya redactada. |
| Arquitectura de software | Documento de arquitectura de software (DAS) | Definir la arquitectura en capas, el stack tecnológico y los requisitos de calidad del sistema. | Computador y documentos | Sem. 4 (16-09 a 22-09) | Pablo Carrera (JP/AP) | Se apoya en lo trabajado en la asignatura de Arquitectura. |
| Análisis y diseño de software | Documento de casos de uso extendido | Redactar los 24 casos de uso del sistema (CU-01 a CU-24), con sus cursos normales y alternativos. | Computador y documentos | Sem. 4 (16-09 a 22-09) | Todo el equipo | Un caso de uso sin sus cursos alternativos se considera incompleto. |
| Diseño de interfaz | Mockups y prototipo navegable | Construir los mockups y el prototipo HTML navegable de las cuatro aplicaciones de negocio y los quince mantenedores. | Computador e internet (herramienta de mockups) | Sem. 5 (23-09 a 29-09) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Ayuda a determinar el diseño final del sistema antes de programar. |
| Documentación de proyectos | Informe ERS y planilla de requerimientos | Redactar el Informe ERS según IEEE 830 y cerrar la fase de Análisis y Diseño. | Computador y documentos | Sem. 6 (30-09 a 06-10) | Todo el equipo | Hito de la Acta: cierre de Análisis y Diseño en semana 6. |
| Desarrollo de software | H0 · Andamiaje del proyecto | Levantar backend, frontend y contenedores Docker sin lógica de negocio, hasta que el stack completo responda. | Computador, Docker, Spring Boot, Angular | Sem. 7 (07-10 a 13-10) | Pablo Carrera (JP/AP) | Cierra cuando /api/salud responde y ambas SPA cargan. |
| Modelamiento y programación de base de datos | H1 · Datos y catálogos (scripts BD y consultas PL/SQL) | Crear el esquema completo, los catálogos semilla y las consultas necesarias en PostgreSQL. | Computador y PostgreSQL | Sem. 8 (14-10 a 20-10) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Necesario para que el resto de los módulos pueda construirse sobre datos reales. |
| Desarrollo de software / ciberseguridad | H2 · Seguridad, cuentas y validación SII | Implementar registro con validación de RUT contra SiiMockService, autenticación, roles y sesiones. | Computador, Spring Security, JWT | Sem. 9 (21-10 a 27-10) | Pablo Carrera (JP/AP) | Base de la autenticación de todo el sistema; no puede quedar para el final. |
| Desarrollo de software | H3 · Licitaciones y cierre perezoso | Implementar publicación, edición, cancelación y cierre automático (sin procesos programados) de licitaciones. | Computador, Angular, Spring Boot | Sem. 10 (28-10 a 03-11) | Pablo Carrera (JP/AP) | El cierre perezoso se resuelve solo al momento de acceder a la licitación. |
| Desarrollo de software | H4 · Postulaciones y compliance bloqueante | Implementar la declaración de cumplimiento requisito por requisito, bloqueando el envío si falta un obligatorio. | Computador, Angular, Spring Boot | Sem. 11 (04-11 a 10-11) | Pablo Carrera (JP/AP) | Es el corazón del producto: sin esto, MERNAC es solo un tablón de anuncios. |
| Desarrollo de software | H5 · Adjudicación y matriz comparativa | Implementar la comparación de postulantes, la adjudicación con motivo y la declaración de desierta. | Computador, Angular, Spring Boot | Sem. 12 (11-11 a 17-11) | Pablo Carrera (JP/AP) | La reputación nunca ordena por defecto ni descarta postulantes. |
| Desarrollo de software | H6 · Reputación y niveles de prestigio | Implementar la evaluación mutua, el cálculo de reputación y los niveles de prestigio. | Computador, Angular, Spring Boot | Sem. 13 (18-11 a 24-11) | Todo el equipo | Cierra el ciclo: el comportamiento pasado viaja con la empresa. |
| Desarrollo de software | H7 · Trazabilidad y reportes (RPT-01/RPT-02) | Implementar la bitácora y los dos reportes exportables a PDF y XLS. | Computador, librerías de exportación PDF/XLS | Sem. 14 (25-11 a 01-12) | Pablo Carrera (JP/AP) | Los reportes respetan los mismos filtros que la vista en pantalla. |
| Desarrollo de software | H8 · Aplicación secundaria (15 mantenedores) | Construir la aplicación de administración con los quince mantenedores y la moderación de evaluaciones. | Computador, Angular | Sem. 14 (25-11 a 01-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Los quince mantenedores siguen el mismo patrón de pantalla. |
| Aseguramiento de calidad | Implementación ambiente de pruebas | Preparar el ambiente y los datos necesarios para ejecutar la suite de pruebas. | Computador, JUnit, Mockito, Karma | Sem. 15 (02-12 a 08-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Base para que las pruebas funcionales se ejecuten en un entorno controlado. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas funcionales | Verificar que las 21 reglas de negocio (RN-01 a RN-21) tengan al menos un caso de prueba. | Computador, JUnit, Mockito, Spring Boot Test | Sem. 15 (02-12 a 08-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Prueba el nivel de calidad del producto antes de pasar a pruebas con usuarios. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas con usuarios | Validar el flujo completo publicar → postular → adjudicar → evaluar con datos de prueba. | Computador y guion de demostración | Sem. 16 (09-12 a 15-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Verifica tiempos de respuesta y usabilidad en escritorio, tablet y móvil. |
| Aseguramiento de calidad | H9 · Calidad y cierre técnico | Auditoría completa, cobertura de las 21 reglas de negocio y trazabilidad RF/RN/CU documentada. | Computador y documentos | Sem. 16 (09-12 a 15-12) | Todo el equipo | Cierra cuando la suite completa de pruebas pasa sin hallazgos bloqueantes. |
| Gestión de proyectos | Migración del sistema a producción | Desplegar la versión final del sistema en el ambiente de producción. | Computador, Docker Compose | Sem. 17 (16-12 a 22-12) | Pablo Carrera (JP/AP) | Entrega del 100% del sistema con todos los requerimientos implementados. |
| Gestión de proyectos | Capacitaciones | Explicar el uso del sistema a los usuarios finales de prueba. | Computador y documentos | Sem. 17 (16-12 a 22-12) | Todo el equipo | Facilita que el usuario pueda usar el sistema sin problemas. |
| Documentación de proyectos | Manuales de usuario | Redactar los manuales de usuario y el material de capacitación. | Computador y documentos | Sem. 18 (23-12 a 30-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Otorga al usuario una guía para la utilización del sistema. |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Formalizar el cierre del proyecto y su entrega final. | Computador y documentos | Sem. 18 (23-12 a 30-12) | Pablo Carrera (JP/AP) | Da por finalizado el proyecto ante el docente guía. |

8. Carta Gantt

Actividades planificadas distribuidas en las 18 semanas del periodo académico.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de requerimientos específicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de arquitectura de software (DAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de casos de uso extendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups y prototipo navegable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS y planilla de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H0 · Andamiaje del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 · Datos y catálogos (scripts BD y consultas PL/SQL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 · Seguridad, cuentas y validación SII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 · Licitaciones y cierre perezoso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4 · Postulaciones y compliance bloqueante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H5 · Adjudicación y matriz comparativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H6 · Reputación y niveles de prestigio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H7 · Trazabilidad y reportes (RPT-01/RPT-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H8 · Aplicación secundaria (15 mantenedores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación ambiente de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H9 · Calidad y cierre técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migración del sistema a producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuentes: Acta de Constitución del Proyecto, Informe ERS, Matriz EDT y Costos de Fases, Carta Gantt y Documento de Casos de Uso Extendido de MercadoNacional (MERNAC).